## Slide 1
OMA WebUI v2 2026-04-08 VER 1.0
ORACLE MIGRATION ACCELERATOR
WebUI v2 — 현황 및 로드맵
Oracle → PostgreSQL 마이그레이션을 가속하는 통합 UI
OMA WEBUI V2 PRESENTATION
2026-04-08 | Architectural Blueprint Theme

## Slide 2
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// PROBLEM DEFINITION
왜 OMA WebUI가 필요한가?
■ Oracle DB 수천 개 테이블 → PostgreSQL 전환
수작업으로는 수개월~수년 소요
■ AWS DMS Schema Conversion 자동 변환율: ~65%
나머지 35%: AI 에이전트 + 수동 검토 필요
■ 앱 마이그레이션 (MyBatis SQL) 별도 도구 부재
XML Mapper 내 Oracle 특화 SQL 수백~수천 건
■ 3단계 파이프라인을 하나의 UI에서 통합 관리
DB 스키마 → 앱 SQL → 데이터 복제
DB SCHEMA CONVERSION
DMS SC → 65% 자동 변환
AI Agent → 추가 30% 변환
수동 검토 → 최종 5%
APP SQL MIGRATION
Mapper XML 파싱 → SQL 추출
sqlglot + AI Agent → 쿼리 변환
XML 병합 → 테스트 검증
DATA REPLICATION
DMS Full Load + CDC
원본↔대상 데이터 검증
PROBLEM DEFINITION
Oracle→PostgreSQL 마이그레이션의 자동화 과제

## Slide 3
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// SYSTEM ARCHITECTURE
OMA WebUI (Frontend)
React 18 + TypeScript + Vite 8
Tailwind CSS v4 (LiteLLM 디자인)
React Router v6
ProjectContext + FeatureFlags
25개 페이지 | Mock 데이터
OMA_Strands_Graph :8000
FastAPI + Strands Agents SDK
9 AI Agents (Bedrock Claude)
11 REST + 1 WebSocket
Oracle + PostgreSQL 직접 접근
strands-oracle-migration :8001
CLI Only (HTTP API 없음)
5 AI Agents + sqlglot
35+ Oracle 패턴 감지
FastAPI 래퍼 필요 (신규)
AWS SERVICES
Bedrock (Claude Sonnet) | AgentCore Runtime
DMS Schema Conversion | S3 Artifacts
ARCHITECTURE DECISION
BFF 대신 백엔드 직접 수정 방식 채택
ALB path-based routing: /api/db-* → :8000, /api/app-* → :8001
→ 개발 속도 ↑, 인프라 비용 ↓, 서비스 2개 유지
SYSTEM ARCHITECTURE
Frontend ←→ ALB ←→ 2 Backends ←→ AWS Services

## Slide 4
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// PROJECT MANAGEMENT
멀티 프로젝트 + 마이그레이션 스코프
■ 프로젝트 목록 대시보드 (루트 /)
→ 카드 그리드, 프로젝트별 진행률 표시
■ 프로젝트 진입 (/project/:id)
→ 독립 설정, 메뉴, 상태
■ 2단계 생성 프로세스:
Step 1: 이름 + 기능 프리셋 선택
Step 2: 테이블 범위 선택
MIGRATION SCOPE SELECTION
전체 테이블 — DB 내 모든 테이블 포함
스키마 단위 — HR, SALES, FIN 등 선택
테이블 직접 — 개별 테이블 체크박스
예: 3,000 테이블 Oracle DB
→ 300개씩 10개 프로젝트로 분할
→ 병렬 마이그레이션 수행
PER-PROJECT ISOLATION
프로젝트별 독립: DB 접속, DMS 설정
프로젝트별 독립: 에이전트 파라미터
프로젝트별 독립: 기능 토글 프리셋
프로젝트별 독립: 마이그레이션 진행 상태
PROJECT MANAGEMENT
프로젝트 목록 → 스코프 선택 → 독립 환경 진입

## Slide 5
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// FEATURE TOGGLE SYSTEM
프리셋 | 기능 수 | 대상 사용자 | 특징
Basic | 10개 | 입문자 / POC | 필수 기능만
Standard | 17개 | 일반 (기본값) | 필수 + 도구
Advanced | 23개 | 전문가 | 모든 기능
동작 방식:
■ 설정 > 기능 관리 페이지에서 선택
■ 프리셋 선택 → 자동 플래그 설정
■ 개별 토글로 세밀 조정 가능
■ 비활성 기능: 사이드바 자동 숨김
■ URL 직접 접속 시 안내 페이지 표시
CORE (항상 활성) — 10개
DMS 실행/결과, AI 스키마, 스키마 검증
SQL 추출/필터링, 쿼리 변환, XML 병합, 데이터 실행/검증
STANDARD 추가 — +7개
대시보드, SQL 실행기, 로그 뷰어, 변환 보고서
지식 베이스, Mapper 탐색, 수동 검토, 테스트 지원
ADVANCED 추가 — +6개
변환 컨텍스트, 에이전트 로그, 고급 에이전트 설정
DMS 설정, 클라우드 스토리지 옵션
FEATURE TOGGLE SYSTEM
3단계 프리셋 (Basic / Standard / Advanced) — 사용자 수준별 UI 최적화

## Slide 6
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// DB MIGRATION PIPELINE
─── SCHEMA CONVERSION (Step 1-4) ───
Step 1: Pre-Assessment [AWS DMS]
Step 2: Schema Conversion [AWS DMS]
Step 3: Agent Remediation [OMA]
Step 4: Schema Validation [OMA]
─── DATA REPLICATION (Step 5-6) ───
Step 5: DMS Replication Setup [AWS DMS]
Step 6: Full Load & CDC [AWS DMS]
AI AGENT RETRY FLOW (5/9)
Assessment 결과: 변환 완료 / 실패
(Agent Needed 상태 제거)
실패 항목 → AI 에이전트 리트라이:
Discovery → Schema Architect
→ Code Migrator → QA Verifier
→ Evaluator (GO/NO-GO)
리트라이 횟수 초과 → 최종 실패
→ 수동 검토 필요
DB MIGRATION PIPELINE
DMS + AI 에이전트 협업 | AWS DMS 네이티브 vs OMA 확장 구분

## Slide 7
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// APP MIGRATION WORKFLOW
Step 1: Mapper 파일 탐색
MyBatis XML 구조 분석
Step 2: SQL 추출
정적 파싱 + 런타임 로그 수집 (AOP)
Step 3: SQL 필터링
Oracle 특화 SQL 분류 (35+ 패턴)
Step 4: 쿼리 변환 (AI)
sqlglot + AI Agent 폴백
Step 5: 수동 검토
실패 SQL 수동 수정 + 테스트
Step 6: XML 병합
변환 SQL → 원본 Mapper 병합
Step 7: 테스트 지원
Spring AOP 에러 수집 + 자동 수정
NEW: 런타임 로그 수집
AOP/Interceptor로 서버 로그에서
실제 실행된 MyBatis SQL 수집
정적 추출로 잡히지 않는
비즈니스 SQL 패턴 확인 가능
Oracle→PG 변환 예시
NVL → COALESCE
DECODE → CASE WHEN
CONNECT BY → WITH RECURSIVE
ROWNUM → LIMIT
(+) → LEFT/RIGHT JOIN
ERROR RECOVERY
Query Rewrite 실패 → Manual Review CTA
에러 복구 경로 명시화
APP MIGRATION WORKFLOW
MyBatis SQL 변환 7단계 | 런타임 로그 수집 + AI Agent + 에러 복구

## Slide 8
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// UX IMPROVEMENTS
워크플로우 위치 표시
각 페이지 상단 'Step X/10' 진행률 바
클릭으로 다른 단계 이동 가능
온보딩 모달
첫 방문 시 3단계 설정 가이드
필수(프로젝트 설정) vs 선택(에이전트/테스트) 구분
마이그레이션 범위 관리
프로젝트 설정에서 테이블 목록 조회/수정
대시보드에 현재 스코프 요약 표시
LiteLLM 디자인 적용
인디고 브랜드, 220px compact 사이드바
13px 폰트, 최소 그림자, professional 톤
UX IMPROVEMENTS
사용자 혼란 요소 제거 | 워크플로우 가시성 | LiteLLM 디자인

## Slide 9
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// BACKEND GAP ANALYSIS
구분 | 프론트 요구 | 백엔드 제공 | 갭 | 비고
REST API | 83개 | 11개 | 72개 | OMA_Strands_Graph 11개만 존재
앱 마이그레이션 | 24개 | 0개 | 전체 신규 | CLI만 존재, FastAPI 래퍼 필요
프로젝트 관리 | 19개 | 0개 | Mock 유지 | localStorage로 MVP 대응
실시간 스트림 | 7개 | 1개 (WS) | 부분 매칭 | SSE 4개 + WS 1개 추가 필요
EFFORT ESTIMATE
P0 필수: 26일 (테이블 카탈로그, DMS,
AI 에이전트, 앱 마이그레이션 래퍼)
P1 중요: 23일 (스키마 검증, 도구, 인프라)
P2 보조: 7일 (프로젝트 서버 저장소)
총 56일 = 약 11주 (1명) / 7주 (2명)
문서화 완료 (4개)
docs/01-backend-analysis.md
→ 백엔드 현재 기능 상세
docs/02-frontend-api-requirements.md
→ 프론트 필요 API 83개 명세
docs/03-gap-analysis.md
→ GAP-00~21 상세 + 판단
docs/04-integration-guide.md
→ 5단계 통합 가이드
BACKEND GAP ANALYSIS
프론트엔드 83개 API 요구 vs 백엔드 11개 제공 → 72개 갭

## Slide 10
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// INTEGRATION ROADMAP
Phase 1 (1주) — 기반 구축 + 카탈로그 + Dashboard
API 클라이언트, 테이블 카탈로그 3개 API, Dashboard 집계
Phase 2 (2주) — DB Migration 핵심
DMS 파이프라인, Assessment, AI Agent 실시간 (WebSocket)
Phase 3 (2주) — App Migration (최대 리스크)
FastAPI 래퍼 24개 endpoint 신규 구축, SSE 스트리밍
Phase 4 (1주) — 수동 검토 + 테스트
Manual Review, XML Merge, AOP 테스트 연동
Phase 5 (1주) — 도구 + 설정 연동
SQL 실행기, 로그, 보고서, 지식 베이스, 설정 API
▶ Phase 1 완료 시 첫 End-to-End 데모 가능
▶ Phase 3이 최대 리스크: strands-oracle-migration CLI → FastAPI HTTP 래퍼 신규 구축
▶ 총 7주 (2인 기준) | Phase 4-5는 병렬 가능
INTEGRATION ROADMAP
5단계 통합 계획 | 총 7주 | Phase 1 완료 시 첫 E2E 데모

## Slide 11
OMA WebUI v2 2026-04-08 DRAFT
// TECH STACK & DELIVERABLES
FRONTEND
React 18 + TypeScript
Vite 8 (빌드 < 1초)
Tailwind CSS v4
React Router v6
Recharts (차트)
Lucide React (아이콘)
shadcn/ui 스타일 컴포넌트
BACKEND
OMA_Strands_Graph: FastAPI + Strands SDK
strands-oracle-migration: Python CLI + sqlglot
AI: Amazon Bedrock (Claude Sonnet)
Runtime: AgentCore
DELIVERABLES
■ 25개 페이지 프론트엔드 (빌드 성공)
■ 프로젝트 관리 + 기능 토글 시스템
■ 마이그레이션 스코프 선택 (테이블 단위)
■ AWS 정합성 보정 + LiteLLM 디자인
■ 4개 통합 문서 (docs/)
■ GitHub Private Repo
■ Dev 서버 운영 중 (CloudFront)
INFRASTRUCTURE
ECS Fargate (백엔드 2개)
ALB (path-based routing)
S3 + CloudFront (프론트엔드)
DMS, Bedrock, AgentCore
TECH STACK & DELIVERABLES
React + Tailwind + Vite | 25 Pages | 4 Docs | GitHub Repo

## Slide 12
OMA WebUI v2 Q&A THANK YOU
// NEXT STEPS & Q&A
IMMEDIATE ACTIONS
1. Phase 1 착수: API 클라이언트 + 카탈로그 API
2. OMA_Strands_Graph에 프론트 전용 endpoint 추가
3. strands-oracle-migration FastAPI 래퍼 설계
4. E2E 데모 환경 구축 (Oracle + PG + DMS)
DISCUSSION POINTS
■ 프로젝트 관리: localStorage vs 서버 저장소?
■ FastAPI 래퍼: 담당 팀/리소스 할당?
■ 배포: CloudFront + S3 vs ECS?
■ 인증: Cognito / IAM Identity Center?
Q & A
질문 및 논의
NEXT STEPS & Q&A
즉시 가능한 액션 + 논의 포인트